# Western Lemegeton 개발 현황 브리핑

랜덤 스테이지 생성과 필드 기반 진행 연동

기준일  2026년 10월 24일

현재 상태 RunMap 데이터와 실제 Dungeon 플레이를 연결하는 1~4단계 기반 구현이 완료되어 있습니다. 이동은 지도 노드를 클릭하는 방식이 아니라 필드의 출구·분기 표식에 다가가 F를 누르는 방식입니다. 고정 던전 흐름은 유지하고, 신규 생성 스테이지에만 랜덤 레이아웃을 적용합니다.

# 구현 단계 요약

| 단계 | 구현 내용 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1. RunMap UI | 분기 노드·연결선과 현재·완료·이동 가능 상태 표시 | 구현됨 |
| 2. 스테이지 선택 | Coordinator 진행 상태와 선택 노드 연결, 스테이지 데이터 준비 | 구현됨 |
| 3. Dungeon 연동 | 방 프리팹 생성, 위치 배치, 문 연결, Entry에 플레이어 배치 | 구현됨 |
| 4. 플레이 진행 | 방 완료 후 출구에서 완료 처리, 필드 분기 표식으로 다음 단계 진입, Boss 종료 | 연결됨 · 보스 실물은 미구현 |
| UI·생성 수정 | 역할별 방 오브젝트, 문 겹침, 분기 표식, 동적 미니맵 개선 | 반영됨 |

# 현재 플레이 흐름

히르바의 출발 표식에서 F를 눌러 런을 시작하고, 생성된 6개 방을 탐험합니다. 필요한 방을 완료한 뒤 출구방에서 스테이지를 마치면 다음 스테이지 선택 표식이 필드에 생성됩니다. 표식에 다가가 F를 누르면 다음 노드의 방 데이터가 준비되고 새 스테이지가 열립니다. 마지막 Boss 스테이지는 현재 보스 몬스터 대신 출구 도달을 완료 조건으로 사용합니다.

# 진행 시스템과 Dungeon 연결

새 RunMap 진행과 기존 Dungeon 진행이 서로 덮어쓰지 않도록 Coordinator가 런의 스테이지 노드를 관리하고, Dungeon은 기존 방 이동·전투·방 완료 처리를 계속 담당합니다. 기존 ExpeditionProgress.cs와 Dungeon을 유지하며, 생성된 StageLayout을 기존 플레이 흐름에 넘겨 사용합니다.

## RunMap 및 스테이지 입장

• RunMap은 [1, 2, 3, 2, 1] 노드 레이어로 구성된 런 경로를 표시합니다. 첫 단계는 Basic, 마지막 단계는 Boss입니다.

• 이동 가능한 RunMap 노드는 경로 안내용입니다. 지도 버튼으로 다음 스테이지를 선택하지 않고, 스테이지 클리어 후 필드에 나타나는 분기 표식을 사용합니다.

• 노드 선택 결과를 Coordinator의 현재 노드·StageType과 연결해 역할 설정을 고르고, 6개 RoomSpawnData를 준비합니다.

## 실제 방 생성과 이동

• 준비된 프리팹을 런타임 인스턴스로 생성하고 GridPosition을 Unity 월드 XZ 위치로 변환합니다. 현재 예시 간격은 X 60, Z 44입니다.

• 방 Connections에 따라 쌍방향 RoomDoor와 도착 위치를 만들고, Entry 방의 기존 InitialSpawn 지점에 플레이어를 배치합니다.

• Dungeon이 기존 룸 활성화, 적 웨이브, 방별 클리어, 출구 잠금, 플레이어 이동을 처리합니다. 이전 방은 비활성화하고 현재 방만 활성화합니다.

## 완료 처리와 런 종료

• 방 클리어와 출구 도달은 구분됩니다. 모든 방이 완료되어야 스테이지 출구가 열립니다.

• 스테이지 완료는 Coordinator의 CompleteCurrentStage 경로에서 한 번만 기록되며, 반복 호출은 진행 객체의 완료 상태로 차단됩니다.

• Boss 몬스터가 아직 없으므로 Boss 방의 완료를 출구 도달로 임시 처리합니다. 실제 Boss 구현 시 이 임시 완료 조건을 보스 처치 이벤트로 교체해야 합니다.

보존 원칙 기존 ExpeditionProgress.cs, RoomAuthoring, Dungeon 이동·방 처리 파이프라인을 재사용합니다. 별도의 RunMap용 RunExpeditionProgress는 런의 스테이지 노드 진행을 맡으며 기존 ExpeditionProgress를 교체하지 않습니다.

# 최근 제보와 수정 사항

| 관찰된 문제 | 반영한 수정 |
| --- | --- |
| 성흔 제단이 일반 전투방에 표시됨 | Catalog에서 제단 프리팹을 Sigil 역할에만 연결하고, 생성 방에서는 Sigil 역할일 때만 성흔 제단·바닥 오브젝트를 활성화합니다. |
| 카드 스탠드가 카드방 외부에도 표시됨 | 카드 스탠드 프리팹을 Shop 역할에 연결하고 Shop/CardMerchant 방에서만 보이도록 했습니다. 카드방 상호작용은 해당 방 역할에 맞춰 유지됩니다. |
| 출입문 스프라이트가 방향에 따라 기울어짐 | 연결 방향은 문 위치에만 반영하고, 카메라를 향하는 스프라이트의 원래 회전은 보존하도록 수정했습니다. |
| 방 출구와 연결문이 한 위치에 겹칠 수 있음 | 스테이지 출구 표식을 남쪽에 고정하지 않고 연결문이 없는 방향에 배치합니다. 네 방향이 모두 차는 경우에는 방 안쪽을 사용합니다. |
| 분기 표식이 가까워 서로 고르기 어려움 | 표식 간 간격을 8 유닛으로 넓히고, 각 선택지의 마커 색을 다르게 했습니다. 출구 방향에 따라 벌어지는 축도 바꿉니다. |
| 미니맵이 고정 그래프라 랜덤 방 위치와 불일치 | 생성된 GridPosition과 Neighbors에서 미니맵 노드와 선을 매 프레임 구성합니다. 방 번호, 역할색, 현재·완료 상태를 표시하고 기존 고정 던전에서는 원래 그래프를 복원합니다. |

## 지도와 필드 이동 구분

RunMap 노드는 런 전체 경로와 완료 상태를 확인하는 안내 UI입니다. 실제로 다음 스테이지에 들어갈 때는 클리어 후 필드 출구방에 생기는 분기 표식을 선택합니다. 따라서 지도 노드가 클릭되지 않는 것은 현재 합의된 필드 기반 진행 방식과 일치합니다. 미니맵은 현재 생성 스테이지 안의 6개 방 구조와 현재 위치를 보여줍니다.

## 플레이 중 조작

• 히르바 출발 표식에서 F: 런 시작

• 방 출입문·스테이지 분기 표식에 접근 후 F: 이동 또는 다음 스테이지 선택

• M: 탐험 지도 열기 또는 닫기, Esc: 열린 지도 닫기

# 검증 결과와 남은 작업

## Unity에서 확인한 항목

• Play Mode의 Generated Dungeon 통합 검증에서 필드 런 시작, 자동 스테이지 입장, 프리팹 인스턴스화, Grid-to-XZ 배치, 쌍방향 연결문, Entry 배치와 연결 이동을 확인했습니다.

• 방별 오브젝트 역할 표시, 이전 방 비활성화, 출구문 간격, 필드 분기 표식의 색·간격, 스테이지 완료 중복 방지, 최종 Boss 노드 완료까지 검증했습니다.

• 동적 미니맵 노드·연결선 개수가 생성 데이터와 맞고, 연결선이 GridPosition 방향을 따르는지 검사했습니다. 최근 검증 결과는 Unity Console의 Generated Dungeon checks PASSED입니다.

검증 범위 통합 스모크 테스트는 실제 전투를 진행하지 않고 테스트 코드로 방 클리어를 시뮬레이션합니다. 따라서 코드 경로와 상태 전이는 검증했지만, 실제 플레이에서 모든 역할별 오브젝트를 직접 상호작용하고 완료하는 수동 플레이테스트까지 완료된 것은 아닙니다.

## Inspector와 에셋 확인

• Main 씬의 Dungeon 오브젝트에 StageDungeonBuilder가 연결되어 있고 RunStageSelectionController 및 Dungeon 참조가 지정되어 있어야 합니다. 현재 Main 씬 통합 검증에서는 연결된 상태로 확인했습니다.

• BasicStageConfig, BossStageConfig와 Wilderness Room Catalog 에셋은 역할별 방 구성에 맞게 수정했습니다. Inspector에서 새 컴포넌트를 추가하거나 별도 미니맵 위치를 수동 입력할 필요는 없습니다.

• 새 스테이지 유형을 추가할 때는 ExpeditionStageCoordinator의 Stage Configs와 Room Catalog에 해당 StageType·RoomRole·프리팹 매핑을 등록해야 합니다.

## 다음 작업 권장 순서

• 실제 플레이에서 여러 랜덤 시드로 방 5→6 이동, 입구 방향, 분기 표식 겹침, 오른쪽 위 미니맵 위치를 육안 확인합니다.

• 보스 몬스터를 구현하면 Boss 방의 임시 출구 완료를 보스 처치 이벤트로 교체하고, 중복 호출 방지 및 런 종료를 다시 확인합니다.

• Shop·Sigil·CardMerchant 방의 실제 상호작용 보상과 런 진행 상태가 한 번만 처리되는지 연동합니다.

• 문제 재현 시 런 Seed, 스테이지 노드, 방 번호와 화면 캡처를 함께 기록해 동일 레이아웃으로 원인을 추적합니다.

관련 핵심 파일

GameUIView.cs · StageDungeonBuilder.cs · RoomDoor.cs · ExpeditionStageCoordinator.cs · RunStageSelectionController.cs · StageRoomDataBridge.cs · GeneratedDungeonSmoke.cs